## Slide 1
Plateforme Enquête de rémunération
et pratiques RH
Salarymarket.io

## Slide 2: EQUIPE
05

## Slide 3: Macro Planning - BUILD
Tarek AOUADI
PM
Moez Sadok
DevOPS
Manoubia AOUADI
PMO
Ahlem BELGACEM
CPT FS
Issam ABDELHAFID
Dev FS
Wafa Miled
CPT DS
Hamza EL ISSAOUI
Dev FS
Imen TRABELSI
Testeuse
HR GROUP
EDOCS
Ibtihel Ben Haddej
Directerice de projet
Amine TLILI
Yousra ZIADA
Managing Consultant

## Slide 4: Planning
06

## Slide 5: Macro Planning - BUILD
 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25
SOCLE |  |  |  |  |  |  | 
Landing page |  |  |  |  |  |  | 
Espace client |  |  |  |  |  |  | 
Espace Admin |  |  |  |  |  |  | 
Compensation Data |  |  |  |  |  |  | 
Questionnaire |  |  |  |  |  |  | 
Rapport Compensation statique dynamique |  |  |  |  |  |  | 
Rapport Questionnaire |  |  |  |  |  |  | 
Autres fonctionnalités |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Macro Planning – Déploiement
15/09
Mise en staging
01/10
Upload des fichier de compensation
Questionnaire
15/09
Ouverture de la plateforme
Création des comptes
Pilote ( 2 clients )
01/11
Rapport statique
Rapport Questionnaire
01/12
Rapport Dynamique
01/02
Autres fonctionnalités
Migration des serveur
Mise en staging
Mise en staging